実装手順書

わたしのタスク管理

文書バージョン: 0.1（MVP実装版）

作成日: 2026年7月27日

ステータス: Draft／実装着手用

関連文書: 要件定義書 v0.1、技術要件書 v0.1

対象: アプリ所有者兼実装者1名

本書を上から順に実施し、各フェーズの完了条件を満たすことで、Next.js・Google Sheets・Vercelを使用した個人専用タスク管理アプリを安全に公開できる状態にする。

# 1. 本書の使い方

## 1.1 目的

本書は、要件定義書と技術要件書で決定した内容を、実際に作業できる順序へ落とし込んだ実装手順である。プロジェクト作成、Google Sheets準備、実装、テスト、Vercel公開、復旧までを対象とする。

## 1.2 文書間の優先順位

| 判断対象 | 正とする文書 |
| --- | --- |
| アプリの目的、画面、機能、受け入れ条件 | 要件定義書 |
| アーキテクチャ、API、データ、セキュリティ | 技術要件書 |
| 作業順、コマンド、確認方法 | 本実装手順書 |

矛盾が見つかった場合は、要件定義書、技術要件書、本書の順で内容を確認し、文書を更新してから実装を続ける。

## 1.3 基本ルール

各フェーズの完了条件を満たしてから次へ進む。

秘密情報をソースコード、Git、スクリーンショット、ログへ残さない。

PreviewとProductionで別のGoogle Sheetsを使用する。

最初から全画面を作らず、ドメインロジック、データ層、認証、API、画面の順で積み上げる。

作業中に仕様変更が発生した場合は、先に要件定義書または技術要件書を更新する。

# 2. 全体工程

| フェーズ | 主な成果物 | 完了の判断 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 事前決定と各種アカウント | 所有者と環境の使い分けが決定済み |
| 1 | Next.jsプロジェクト | ローカルで初期画面と本番ビルドが成功 |
| 2 | Google Sheets環境 | 開発用・本番用シートとサービスアカウントが準備済み |
| 3 | 設定・秘密情報管理 | 環境変数が検証され、Gitに秘密情報がない |
| 4 | ドメインロジック | 優先度、日付、並べ替えの単体テストが成功 |
| 5 | Sheets Repository | テスト用シートでCRUDと競合検知が成功 |
| 6 | 認証・セッション | 保護画面、90日Cookie、ログアウトが動作 |
| 7 | タスクAPI | 全エンドポイントの結合テストが成功 |
| 8 | 共通UI | ナビゲーション、フォーム、状態表示が動作 |
| 9 | 主要4画面 | 要件どおりの表示と操作が可能 |
| 10 | 品質確認 | Lint、型、単体、結合、E2E、ビルドがすべて成功 |
| 11 | Vercel Preview | テスト用シートを使った公開前確認が成功 |
| 12 | Production | 本番用シートで本番スモークテストが成功 |
| 13 | 運用・復旧 | バックアップ、鍵更新、切り戻し方法を確認済み |

# 3. フェーズ0：着手前の準備

## 3.1 必要な環境

Node.js 20.9.0以上

npm

Git

GitHubアカウントと個人リポジトリ

Googleアカウント

Google Cloudプロジェクトを作成できる権限

Vercelアカウント

Chrome、Edge、Firefox、Safariのいずれか

Next.js 16ではNode.js 20.9.0以上が必要である。実装開始時点で利用可能なNode.jsのLTS版を使用し、プロジェクトのpackage.jsonで最低バージョンを明示する。

## 3.2 バージョン確認

node --version
npm --version
git --version

node --versionがv20.9.0未満の場合は、LTS版へ更新してから続行する。

## 3.3 事前決定

☐ アプリ名を「わたしのタスク管理」とする。

☐ 本番URLは初回公開時のVercel URLを使用し、独自ドメインは後から検討する。

☐ Google Cloud、Google Sheets、Vercel、GitHubの所有者を本人のアカウントに統一する。

☐ 開発・Preview用とProduction用で別のスプレッドシートを使う。

☐ パスフレーズは十分に長く、他サービスと使い回さない。

☐ 秘密情報そのものは本書やREADMEへ記録しない。

## 3.4 フェーズ0完了条件

☐ 必要なアカウントへログインできる。

☐ Node.js、npm、Gitが利用できる。

☐ 開発用と本番用のデータを分離する方針が決まっている。

# 4. フェーズ1：Next.jsプロジェクト作成

## 4.1 プロジェクトを生成する

作業用の親ディレクトリで次を実行する。

npx create-next-app@latest personal-task-manager \
  --typescript \
  --tailwind \
  --eslint \
  --app \
  --src-dir \
  --import-alias "@/*" \
  --use-npm
cd personal-task-manager

対話が表示された場合は、TypeScript、ESLint、Tailwind CSS、App Router、src/ディレクトリを有効にする。React CompilerはMVPの必須条件ではないため、初期実装では無効でもよい。

## 4.2 必要パッケージを追加する

npm install googleapis zod jose \
  @dnd-kit/core @dnd-kit/sortable @dnd-kit/utilities

npm install --save-dev vitest jsdom \
  @testing-library/react @testing-library/jest-dom \
  @testing-library/user-event @playwright/test

用途は次のとおり。

| パッケージ | 用途 |
| --- | --- |
| googleapis | Google Sheets API公式クライアント |
| zod | 入力値と環境変数の検証 |
| jose | 署名済みセッショントークン |
| @dnd-kit/* | マトリクスのドラッグ＆ドロップ |
| vitest | 単体・結合テスト |
| Testing Library | UI操作とアクセシビリティ確認 |
| playwright | PC・スマートフォン幅のE2E |

## 4.3 package.jsonのスクリプトを整える

既存のスクリプトを残し、次を利用できる状態にする。

{
  "scripts": {
    "dev": "next dev",
    "build": "next build",
    "start": "next start",
    "lint": "eslint .",
    "typecheck": "tsc --noEmit",
    "test": "vitest run",
    "test:watch": "vitest",
    "test:e2e": "playwright test",
    "check": "npm run lint && npm run typecheck && npm test && npm run build"
  },
  "engines": {
    "node": ">=20.9.0"
  }
}

## 4.4 初期状態を確認する

npm run dev

ブラウザでhttp://localhost:3000を開き、初期画面が表示されたら開発サーバーを停止する。

npm run lint
npm run typecheck
npm run build

## 4.5 Gitの初期状態を確認する

.gitignoreに少なくとも次が含まれることを確認する。

.env*
!.env.example
node_modules/
.next/
playwright-report/
test-results/

.env.localやサービスアカウントのJSON鍵を作成した後、git statusに表示されないことを必ず確認する。

## 4.6 フェーズ1完了条件

☐ 初期画面をローカルで表示できる。

☐ Lint、型チェック、本番ビルドが成功する。

☐ package-lock.jsonが作成されている。

☐ 秘密情報を除外する.gitignoreが設定されている。

# 5. フェーズ2：Google Sheets環境の準備

## 5.1 Google Cloudプロジェクトを作成する

- Google Cloud Consoleで新しいプロジェクトを作成する。

- プロジェクト名を例としてpersonal-task-managerとする。

- 「APIとサービス」からGoogle Sheets APIを有効化する。

- Google Drive APIは、アプリからファイル作成や一覧取得を行わない限り有効化しない。

## 5.2 サービスアカウントを作成する

- 「IAMと管理」から「サービス アカウント」を開く。

- personal-task-manager等の専用サービスアカウントを作成する。

- Google Cloudプロジェクト自体への広いIAMロールは付与しない。

- 作成したサービスアカウントのメールアドレスを控える。

- 「鍵」からJSON形式の新しい鍵を1つ作成し、安全な場所へ一時保存する。

ダウンロードしたJSON鍵は秘密情報である。Git管理下へ移動せず、環境変数へ値を登録した後は、作業端末上の不要なコピーを削除する。

## 5.3 2つのスプレッドシートを作成する

次の2ファイルを本人のGoogle Drive上で作成する。

| 用途 | 推奨ファイル名 | 接続元 |
| --- | --- | --- |
| 開発・Preview | わたしのタスク管理_DEV | ローカル、テスト、Vercel Preview |
| 本番 | わたしのタスク管理_PROD | Vercel Productionのみ |

各ファイルでシート名をTasksへ変更し、1行目のA列からL列へ次を入力する。

id,title,due_date,is_urgent,is_important,priority,status,completed_at,is_deleted,created_at,updated_at,version

設定する内容:

1行目を固定する。

1行目を保護し、誤編集を防ぐ。

スプレッドシートのタイムゾーンを(GMT+09:00) Tokyoへ設定する。

一般公開および「ウェブに公開」を行わない。

サービスアカウントのメールアドレスだけを編集者として共有する。

## 5.4 スプレッドシートIDを控える

URLが次の場合、/d/と/editの間がスプレッドシートIDである。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/SPREADSHEET_ID/edit

開発用と本番用のIDを混同しないよう、パスワード管理ツール等の安全な場所へ用途を付けて保存する。

## 5.5 接続確認の方針

初回のAPI接続確認は、必ず開発用スプレッドシートに対して行う。本番用への書き込みはProduction公開直前まで行わない。

## 5.6 フェーズ2完了条件

☐ Google Sheets APIが有効である。

☐ 専用サービスアカウントとJSON鍵が作成済みである。

☐ DEVとPRODの2つのスプレッドシートが存在する。

☐ 両方にTasksシートとA〜L列のヘッダーがある。

☐ 両方が非公開で、サービスアカウントだけに編集権限がある。

# 6. フェーズ3：環境変数と秘密情報

## 6.1 .env.exampleを作成する

値を空またはダミーにした次のファイルをGit管理する。

APP_PASSPHRASE_HASH=
SESSION_SECRET=
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL=
GOOGLE_PRIVATE_KEY=
GOOGLE_SHEET_ID=
GOOGLE_SHEET_TAB=Tasks
APP_TIME_ZONE=Asia/Tokyo
NEXT_PUBLIC_APP_NAME=わたしのタスク管理

## 6.2 .env.localを作成する

.env.exampleをコピーし、開発用の値だけを設定する。

GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL: JSON鍵のclient_email

GOOGLE_PRIVATE_KEY: JSON鍵のprivate_key

GOOGLE_SHEET_ID: DEVスプレッドシートID

GOOGLE_SHEET_TAB: Tasks

APP_TIME_ZONE: Asia/Tokyo

秘密鍵は実際の改行を含む複数行値として保存するか、改行を\nへ変換した1行値として保存する。アプリ側では次のように両方を扱えるようにする。

const privateKey = process.env.GOOGLE_PRIVATE_KEY?.replace(/\\n/g, "\n");

## 6.3 セッション署名鍵を生成する

openssl rand -base64 32

出力をSESSION_SECRETへ設定する。値をターミナルの共有ログや文書へ貼り付けない。

## 6.4 パスフレーズハッシュ生成スクリプトを用意する

scripts/hash-passphrase.mjsを作り、標準入力から受け取ったパスフレーズをNode.jsのscryptでソルト付きハッシュへ変換する。次を満たすこと。

パスフレーズをコマンド引数へ書かず、シェル履歴に残さない。

randomBytesで毎回異なるソルトを生成する。

ハッシュ形式にアルゴリズム名、ソルト、ハッシュ値を含める。

検証側ではtimingSafeEqualを使用する。

平文をファイルへ保存しない。

生成したハッシュだけをAPP_PASSPHRASE_HASHへ設定する。

## 6.5 環境変数検証を実装する

src/lib/env.tsでZodを使い、サーバー起動時または初回参照時に次を検証する。

必須値が空でない。

SESSION_SECRETが十分な長さである。

GOOGLE_PRIVATE_KEYに秘密鍵の開始・終了行がある。

APP_TIME_ZONEがAsia/Tokyoである。

サーバー専用値にNEXT_PUBLIC_を付けていない。

src/lib/env.tsにはimport "server-only"を追加し、Client Componentから読み込まれた場合にビルドを失敗させる。

## 6.6 秘密情報漏えいを確認する

git status --short
git grep -n "BEGIN PRIVATE KEY"
git grep -n "APP_PASSPHRASE_HASH="

秘密鍵や実値がGit管理対象から見つかった場合は、コミットする前に取り除く。すでに外部へ公開した鍵は、文字列を削除するだけでなくGoogle Cloud上で無効化し、新しい鍵へ交換する。

## 6.7 フェーズ3完了条件

☐ .env.exampleだけがGit管理される。

☐ .env.localはDEVスプレッドシートを参照する。

☐ パスフレーズの平文がソースコードにない。

☐ 環境変数の欠落時に安全に起動失敗する。

☐ 秘密鍵がClient Componentへ到達しない。

# 7. フェーズ4：ドメインロジック

## 7.1 ディレクトリを準備する

src/
  app/
  components/
  lib/
    auth/
    date/
    sheets/
    tasks/
  types/
tests/
  unit/
  integration/
  e2e/

## 7.2 Task型を定義する

src/types/task.tsに次の型を定義する。

export type Priority = "P1" | "P2" | "P3" | "P4";
export type TaskStatus = "todo" | "done";

export type Task = {
  id: string;
  title: string;
  dueDate: string;
  isUrgent: boolean;
  isImportant: boolean;
  priority: Priority;
  status: TaskStatus;
  completedAt: string | null;
  isDeleted: boolean;
  createdAt: string;
  updatedAt: string;
  version: number;
};

dueDateはYYYY-MM-DD形式の日付文字列とし、Date型へ無条件に変換しない。

## 7.3 優先度算出を実装する

src/lib/tasks/priority.tsに副作用のない関数を作る。

| 緊急 | 重要 | 結果 | 表示文言 |
| --- | --- | --- | --- |
| はい | はい | P1 | 今すぐやる |
| いいえ | はい | P2 | 予定する |
| はい | いいえ | P3 | 手早くやる |
| いいえ | いいえ | P4 | あとで |

外部から送られたpriority値は採用せず、緊急度と重要度から必ず再計算する。

## 7.4 日付関数を実装する

src/lib/date/tokyo.tsへ次の関数を用意する。

日本時間の今日をYYYY-MM-DDで返す。

期限切れか判定する。

本日期限か判定する。

今日以前か判定する。

月曜日から日曜日までの今週か判定する。

期限超過日数を返す。

テストでは実行端末のタイムゾーンに依存しない固定時刻を渡す。UTCの日付へ単純変換すると日本時間の深夜付近で日付がずれるため、境界ケースを必ず含める。

## 7.5 並べ替えと集計を実装する

src/lib/tasks/sort.tsとselectors.tsへ次を実装する。

TODO ALLの期日順と優先度順

今日までの「期限切れ」「今日」の分類

ダッシュボードの期限切れ、本日、今週、P1件数

優先着手タスク最大5件

削除済みおよび通常画面の完了済み除外

## 7.6 入力スキーマを実装する

src/lib/tasks/schema.tsで次を検証する。

title: 前後空白を除去し、1〜200文字

dueDate: 必須、YYYY-MM-DD、実在する日付

isUrgent: boolean

isImportant: boolean

version: 更新時のみ正の整数

想定外のプロパティ: 拒否

## 7.7 単体テストを作る

最低限、次をテストする。

☐ 優先度4パターン

☐ 日本時間の日付切り替わり直前・直後

☐ 期限切れ、本日、未来

☐ 月曜開始・日曜終了の今週

☐ 優先着手順

☐ 完了済み・削除済みの除外

☐ タイトル空欄、201文字、不正日付の拒否

npm test

## 7.8 フェーズ4完了条件

☐ 画面やGoogle Sheetsに依存しない純粋関数として実装されている。

☐ 日付処理が端末タイムゾーンに依存しない。

☐ 単体テストがすべて成功する。

# 8. フェーズ5：Google Sheets Repository

## 8.1 APIクライアントを作る

src/lib/sheets/client.tsにimport "server-only"を追加し、サービスアカウントのメールアドレスと秘密鍵からGoogle Sheets API v4クライアントを作る。

使用するスコープは原則として次だけに絞る。

https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

JWT署名処理を独自実装せず、googleapisの認証クライアントを使用する。

## 8.2 行変換を実装する

src/lib/sheets/mapper.tsでA〜L列とTask型を相互変換する。

ヘッダー行をデータとして扱わない。

空行は無視する。

booleanはTRUE／FALSEと相互変換する。

priorityは読み込み後にも再計算し、矛盾を検知する。

不正行は秘密情報やセル内容をログへ出さず、行番号と分類だけを記録する。

## 8.3 Repositoryインターフェースを定義する

画面やRoute Handlerからgoogleapisを直接呼ばない。次の責務をsrc/lib/sheets/repository.tsへ集約する。

export interface TaskRepository {
  list(options?: { includeCompleted?: boolean }): Promise<Task[]>;
  findById(id: string): Promise<Task | null>;
  create(input: CreateTaskInput): Promise<Task>;
  update(id: string, input: UpdateTaskInput): Promise<Task>;
  softDelete(id: string, version: number): Promise<void>;
}

完了と復元はupdateに含めても、明示的なメソッドへ分けてもよい。ただし、Route Handler内へ行番号検索やセル更新処理を書かない。

## 8.4 一覧取得を実装する

- Tasks!A2:Lを1回で取得する。

- 行をTask型へ変換する。

- is_deleted = TRUEを除外する。

- オプションに応じて完了済みを除外する。

- 並べ替えは共通ドメイン関数を使用する。

一覧取得のたびに個別行APIを繰り返さない。

## 8.5 新規追加を実装する

- crypto.randomUUID()でIDを作る。

- 優先度を再計算する。

- status = todo、is_deleted = FALSE、version = 1とする。

- created_atとupdated_atへ現在時刻をISO 8601で記録する。

- spreadsheets.values.appendでA〜L列を1回で追加する。

- 作成したTaskを返す。

## 8.6 更新・完了・復元・削除を実装する

- 一覧取得または検索でIDに対応する行番号を特定する。

- リクエストのversionとシート上のversionを比較する。

- 不一致なら書き込まず409 Conflict相当のドメインエラーを返す。

- 更新値、updated_at、version + 1を同じ更新リクエストへまとめる。

- 完了時はstatus = doneとcompleted_atを設定する。

- 復元時はstatus = todoとし、completed_atを空にする。

- 削除時は物理行削除を行わず、is_deleted = TRUEとする。

Google SheetsはトランザクションDBではない。更新直前の厳密なロックは保証できないため、個人利用を前提とした楽観的競合検知として扱う。

## 8.7 エラーを分類する

Repositoryの外へGoogle APIの生エラーを出さず、次へ変換する。

| 分類 | APIでの扱い |
| --- | --- |
| 認証・共有設定不備 | 502 |
| 対象タスクなし | 404 |
| バージョン競合 | 409 |
| Google API使用量超過 | 429 |
| 一時的なGoogle API障害 | 502 |
| シート構造不正 | 500または運用エラー |

読み取りの一時障害には上限付きの指数バックオフを利用できる。新規追加や更新を無条件に自動再試行すると重複する可能性があるため、更新系は自動再試行しない。

## 8.8 DEVシートで接続テストする

開発用シートにだけテストタスクを追加し、一覧取得、編集、完了、復元、論理削除を確認する。テスト後、is_deleted = TRUEになった行を履歴として残してもよい。

## 8.9 フェーズ5完了条件

☐ ブラウザへGoogle認証情報が渡らない。

☐ A〜L列とTask型の相互変換テストが成功する。

☐ DEVシートで追加、更新、完了、復元、論理削除が成功する。

☐ version不一致時に書き込みを行わない。

☐ 一覧取得でN+1のAPI呼び出しが発生しない。

# 9. フェーズ6：パスフレーズ認証とセッション

## 9.1 パスフレーズ検証を実装する

src/lib/auth/password.tsに次を実装する。

環境変数のソルト付きハッシュを解析する。

入力パスフレーズを同じ条件でscryptへ通す。

timingSafeEqualで比較する。

失敗理由を外部へ区別して返さない。

認証失敗時に短い固定遅延を加える。

## 9.2 セッションを実装する

src/lib/auth/session.tsにjoseを使用した署名・検証処理を実装する。

セッション内容:

発行日時

有効期限

トークン種別

氏名、メールアドレス、タスク情報は含めない。

Cookie設定:

Name: task_session
HttpOnly: true
Secure: Productionではtrue
SameSite: Lax
Path: /
Max-Age: 90日

Next.js 16のcookies()は非同期APIとしてawait cookies()で扱う。

## 9.3 認証Route Handlerを作る

| メソッド | パス | 処理 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | パスフレーズ検証、Cookie発行 |
| POST | /api/auth/logout | Cookie削除 |

ログインAPIは成功時204または200、失敗時401を返す。応答本文にハッシュ、セッション値、内部エラーを含めない。

## 9.4 画面とAPIを保護する

(app)配下のレイアウトでセッションを検証する。

未認証の画面アクセスは/loginへ移動する。

各タスクRoute Handlerでも必ずセッションを再検証する。

更新系リクエストでOriginまたはSec-Fetch-Siteを確認する。

画面側の非表示だけを認可として扱わない。

## 9.5 認証画面を実装する

アプリ名

パスフレーズ入力

「ロックを解除」ボタン

処理中表示

共通の認証失敗メッセージ

認証失敗時も入力欄へフォーカスを戻し、パスフレーズをURL、ログ、分析イベントへ送らない。

## 9.6 認証テスト

☐ 正しいパスフレーズでCookieが発行される。

☐ 誤ったパスフレーズで401となる。

☐ Cookieが改ざんされている場合は未認証となる。

☐ 有効期限を過ぎたCookieは拒否される。

☐ ログアウト後に保護画面とAPIへアクセスできない。

☐ クロスサイト由来の更新系リクエストを拒否する。

## 9.7 フェーズ6完了条件

☐ ログイン、90日セッション、ログアウトが動作する。

☐ 未認証時に4画面とタスクAPIを利用できない。

☐ Cookieと秘密情報がクライアントJavaScriptから読めない。

# 10. フェーズ7：タスクAPI

## 10.1 Route Handlersを作る

src/app/api/
  auth/
    login/route.ts
    logout/route.ts
  tasks/
    route.ts
    [id]/
      route.ts

## 10.2 エンドポイントを実装する

| メソッド | パス | 処理 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/tasks | タスク一覧取得 |
| POST | /api/tasks | タスク追加 |
| GET | /api/tasks/:id | 1件取得 |
| PATCH | /api/tasks/:id | 編集、完了、復元 |
| DELETE | /api/tasks/:id | 論理削除 |

## 10.3 共通処理順

各Route Handlerは次の順で処理する。

- requestIdを生成する。

- セッションを検証する。

- 更新系ではリクエスト元を検証する。

- JSONをZodで検証する。

- Repositoryを呼び出す。

- ドメインエラーをHTTPステータスへ変換する。

- 秘密情報を除いた結果を返す。

## 10.4 レスポンス形式を統一する

成功:

{
  "data": {},
  "requestId": "..."
}

失敗:

{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "入力内容を確認してください"
  },
  "requestId": "..."
}

HTTPステータス:

| ステータス | 用途 |
| --- | --- |
| 200 | 取得・更新成功 |
| 201 | 新規作成成功 |
| 204 | ログアウト・削除成功 |
| 400 | 入力不正 |
| 401 | 未認証 |
| 404 | 対象なし |
| 409 | version競合 |
| 429 | 使用量超過 |
| 500 | アプリ設定・内部処理エラー |
| 502 | Google Sheets API障害 |

タスクデータを含む応答にはCache-Control: no-storeを設定する。

## 10.5 結合テスト

Google Sheetsクライアントはモックし、次をテストする。

☐ 認証済み／未認証

☐ 一覧取得

☐ 必須期日を含むタスク追加

☐ 編集時の優先度再計算

☐ 完了と復元

☐ 論理削除

☐ 404、409、429、502

☐ 想定外のプロパティ拒否

☐ 応答とログへ秘密情報が含まれない

## 10.6 フェーズ7完了条件

☐ 全エンドポイントがRoute Handlerで動作する。

☐ API境界で認証とZod検証が行われる。

☐ 競合とGoogle APIエラーが利用者向け形式へ変換される。

☐ 結合テストがすべて成功する。

# 11. フェーズ8：共通UI

## 11.1 デザイントークンを定義する

src/app/globals.cssで背景、文字、境界線、成功、警告、エラー、P1〜P4をCSS Variablesとして定義する。優先度は色だけで示さず、必ずP1〜P4と意味を併記する。

## 11.2 アプリ共通レイアウト

PC:

左または上のナビゲーション

ダッシュボード、TODO ALL、今日まで、マトリクス

ログアウト

スマートフォン:

下部ナビゲーション

主要操作を親指で押しやすいサイズにする。

横スクロールを発生させない。

## 11.3 タスクフォーム

共通フォームで次を扱う。

タスク名

期日（必須）

緊急度

重要度

保存

キャンセル

新規追加と編集で同じ検証ルールを使う。保存中は多重送信を無効化し、失敗時は入力内容を保持する。

## 11.4 共通フィードバック

画面構造を保ったローディング

0件時の空状態と次の操作

保存成功の短い通知

通信失敗と再試行

409時の再取得・再編集案内

セッション切れ時の再認証案内

削除前の確認

## 11.5 データ取得方針

ログイン後にタスク一覧を1回取得し、4画面の絞り込みと集計には共通のTask配列を使用する。登録・更新・完了・復元・削除の成功後にローカル状態を更新し、必要に応じて再取得する。常時ポーリングは行わない。

## 11.6 フェーズ8完了条件

☐ PCとスマートフォンで4画面へ移動できる。

☐ 共通フォームで追加・編集入力ができる。

☐ 読み込み、空、成功、失敗、競合状態を表示できる。

☐ キーボードだけで主要操作を実行できる。

# 12. フェーズ9：主要4画面

## 12.1 ダッシュボード

実装順:

- 日本時間の今日を表示する。

- 期限切れ、本日期限、今週期限、P1の件数カードを表示する。

- 優先して着手するタスクを最大5件表示する。

- 件数カードから対応する一覧へ移動または絞り込む。

- クイック追加を接続する。

確認:

☐ 集計値がTODO ALLのデータと一致する。

☐ 期限切れ、本日、P1、期日の近さの順が反映される。

☐ 登録後にカードと一覧が更新される。

## 12.2 TODO ALL

実装順:

- 未完了タスクをすべて表示する。

- 期日順と優先度順を切り替える。

- 完了操作と編集を接続する。

- 「完了済みを表示」を追加する。

- 完了日を表示し、未完了へ復元できるようにする。

- 削除確認と論理削除を接続する。

確認:

☐ 初期状態で完了済み・削除済みが表示されない。

☐ 完了済み表示から復元できる。

☐ 編集後も並べ替えが正しい。

## 12.3 今日まで

抽出条件:

status = todo
due_date <= Asia/Tokyoの今日
is_deleted = FALSE

実装順:

- 期限切れと今日の2区分に分ける。

- 期限切れを先に表示する。

- 期限切れには超過日数を表示する。

- 各区分に件数を表示する。

- 完了後に対象行と件数を即時更新する。

確認:

☐ 明日期限のタスクが表示されない。

☐ 今日の境界が日本時間で判定される。

☐ 期限切れは古い期日が先に並ぶ。

## 12.4 優先度マトリクス

4象限:

P1：緊急かつ重要「今すぐやる」

P2：重要、緊急ではない「予定する」

P3：緊急、重要ではない「手早くやる」

P4：緊急でも重要でもない「あとで」

実装順:

- 未完了タスクを4象限へ分類する。

- PC向けドラッグ＆ドロップを実装する。

- 移動先の象限から緊急度・重要度を決定する。

- PATCH APIへversionと変更値を送る。

- 保存成功後に表示位置を確定する。

- 失敗時に元の位置へ戻し、理由を表示する。

- タッチ・キーボード向けに「移動先を選択」操作を用意する。

確認:

☐ 象限移動で緊急度、重要度、優先度が同時に更新される。

☐ 再読み込み後も移動先が保持される。

☐ ドラッグを使わず同じ操作を完了できる。

## 12.5 画面横断確認

☐ 1つのタスクを更新すると全画面の表示が整合する。

☐ 完了タスクは通常の4画面から消える。

☐ 復元すると期日と優先度に応じた画面へ戻る。

☐ 削除済みタスクは再取得後も表示されない。

## 12.6 フェーズ9完了条件

☐ 要件定義書の4画面受け入れ条件をすべて満たす。

☐ PCとスマートフォンで主要操作を完了できる。

☐ 色に依存せず、優先度と状態を理解できる。

# 13. フェーズ10：品質確認

## 13.1 自動チェックを実行する

npm run lint
npm run typecheck
npm test
npm run build

失敗を無視して公開しない。依存関係や設定を変更した場合も再実行する。

## 13.2 Playwrightを準備する

npx playwright install
npm run test:e2e

E2Eでは専用のテスト用スプレッドシートまたはSheets Repositoryのテスト実装を使用し、本番シートへ接続しない。

## 13.3 必須E2Eシナリオ

- 未認証で保護画面へアクセスし、ログイン画面へ移動する。

- 正しいパスフレーズでログインする。

- 期日、緊急度、重要度を指定してタスクを追加する。

- TODO ALLと今日までの表示を確認する。

- タスクを編集する。

- マトリクス上で象限を移動する。

- タスクを完了する。

- 完了済み表示から復元する。

- タスクを論理削除する。

- ログアウト後にAPIが401となる。

PC相当とスマートフォン相当の2種類の表示幅で実行する。

## 13.4 手動アクセシビリティ確認

☐ Tabキーで操作順が自然である。

☐ フォーカス位置が見える。

☐ 入力欄にラベルがある。

☐ エラーが対象フィールドと関連付いている。

☐ アイコンボタンに読み上げ名がある。

☐ モーダルをEscで閉じられ、フォーカスが戻る。

☐ ドラッグ操作の代替手段がある。

☐ P1〜P4を色だけで区別していない。

## 13.5 セキュリティ確認

☐ ブラウザのJavaScript、Network応答、HTMLにGoogle秘密鍵がない。

☐ タスクAPIが未認証時に401を返す。

☐ 更新系APIが不正なOriginを拒否する。

☐ タスク名がHTMLとして実行されない。

☐ タスク応答と認証応答にno-storeがある。

☐ ログにパスフレーズ、Cookie、秘密鍵、タスク名がない。

☐ .env.localとJSON鍵がGit履歴にない。

## 13.6 レスポンシブ確認

最低限、次の幅で4画面を確認する。

390 × 844   スマートフォン
768 × 1024  タブレット
1440 × 900  PC

## 13.7 フェーズ10完了条件

☐ Lint、型、単体、結合、E2E、ビルドが成功する。

☐ アクセシビリティとレスポンシブのチェックが完了している。

☐ 重大なセキュリティ問題がない。

# 14. フェーズ11：GitHubとVercel Preview

## 14.1 GitHubへ登録する

- 本人所有のGitHubリポジトリを作成する。

- .env.localとJSON鍵が除外されていることを再確認する。

- コードをコミットし、作業ブランチをPushする。

- Pull Requestを作成するか、Preview対象ブランチを用意する。

Vercel Hobbyで個人利用する場合は、個人所有のリポジトリと本人のコミットを使用する。

## 14.2 Vercelへインポートする

- Vercel Dashboardで「Add New Project」を選ぶ。

- GitHubの対象リポジトリを選ぶ。

- Framework PresetがNext.jsであることを確認する。

- Root Directoryをプロジェクトのルートへ設定する。

- 初回デプロイ前に環境変数を登録する。

## 14.3 環境変数を環境別に設定する

| 変数 | Development | Preview | Production |
| --- | --- | --- | --- |
| APP_PASSPHRASE_HASH | 開発用 | 開発用またはPreview用 | 本番用 |
| SESSION_SECRET | 開発用 | Preview用 | 本番用 |
| GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL | 開発用 | 開発用 | 本番用 |
| GOOGLE_PRIVATE_KEY | 開発用 | 開発用 | 本番用 |
| GOOGLE_SHEET_ID | DEV | DEV | PROD |
| GOOGLE_SHEET_TAB | Tasks | Tasks | Tasks |
| APP_TIME_ZONE | Asia/Tokyo | Asia/Tokyo | Asia/Tokyo |
| NEXT_PUBLIC_APP_NAME | 同一 | 同一 | 同一 |

同じサービスアカウントを使う場合も、PreviewのGOOGLE_SHEET_IDを本番IDにしない。可能であればProduction専用鍵を分ける。

## 14.4 Previewを確認する

Vercelが発行したPreview URLで次を実施する。

☐ HTTPSで表示される。

☐ 未認証状態ではタスクが見えない。

☐ ログインできる。

☐ DEVシートへテストタスクを追加できる。

☐ 4画面の件数と表示が一致する。

☐ マトリクス移動、完了、復元、削除が成功する。

☐ スマートフォン実機またはブラウザの端末表示で操作できる。

☐ Vercelログに秘密情報やタスク名がない。

☐ PRODシートに変更がない。

## 14.5 フェーズ11完了条件

☐ Preview Deploymentが成功している。

☐ PreviewがDEVシートだけを使用している。

☐ Preview URLで主要シナリオが完了する。

☐ 本番公開を妨げるエラーがない。

# 15. フェーズ12：Production公開

## 15.1 公開前バックアップ

本番スプレッドシートが空でも、初期状態のコピーを作成する。コピー名に日付を含め、例としてわたしのタスク管理_PROD_backup_2026-07-27とする。

## 15.2 Production設定を最終確認する

☐ GOOGLE_SHEET_IDがPRODのIDである。

☐ 本番用パスフレーズハッシュが設定されている。

☐ SESSION_SECRETがPreviewと異なる。

☐ 本番スプレッドシートが非公開である。

☐ 本番スプレッドシートをサービスアカウントへ共有済みである。

☐ 本番環境変数を変更した後に再デプロイした。

## 15.3 本番デプロイ

Previewで確認済みのコミットを本番ブランチへ反映する。Git連携の場合、VercelがProduction Deploymentを自動作成する。デプロイ結果がReadyになるまで確認する。

## 15.4 本番スモークテスト

本番URLで次を順に確認する。

- 未認証状態でログイン画面が表示される。

- 正しいパスフレーズでログインする。

- 「本番確認用」タスクを明日期限で追加する。

- TODO ALLとマトリクスに表示される。

- 象限を1回移動し、再読み込み後も保持される。

- タスクを完了し、完了済み表示から確認する。

- 未完了へ復元する。

- タスクを削除する。

- PRODシートで該当行とis_deleted = TRUEを確認する。

- ログアウト後に保護画面へ戻る。

## 15.5 公開完了の記録

次をREADMEまたは運用メモへ記録する。ただし秘密値は記録しない。

公開日

本番URL

Production Deploymentの識別情報

本番スプレッドシート名

使用しているサービスアカウント名

本番確認を実施した結果

次回バックアップ予定日

## 15.6 フェーズ12完了条件

☐ Production DeploymentがReadyである。

☐ PRODシートで本番スモークテストが成功する。

☐ 削除した本番確認用タスクが通常画面に残っていない。

☐ 公開情報と運用情報が秘密値なしで記録されている。

# 16. フェーズ13：運用、障害対応、切り戻し

## 16.1 定期運用

月1回を目安に次を行う。

Google Sheetsを複製またはExcel形式でエクスポートする。

VercelとGoogle Cloudの利用状況・エラーを確認する。

依存パッケージの更新と脆弱性を確認する。

不要なサービスアカウント鍵がないか確認する。

Tasksのヘッダー行と列順が維持されているか確認する。

## 16.2 アプリの切り戻し

新しい公開後に画面やAPIの不具合が発生した場合:

- Vercel Dashboardで直前の正常なProduction Deploymentを特定する。

- そのDeploymentをProductionへ再昇格または再デプロイする。

- 本番スモークテストのうち、ログイン、一覧、追加、更新を再確認する。

- 原因となったコミットを修正し、Previewからやり直す。

コードを切り戻してもGoogle Sheets上のデータ変更は自動で戻らない。データ破損がある場合は別途バックアップから復旧する。

## 16.3 データの復旧

- 現在のPRODシートを複製し、調査用として保持する。

- 直近の正常なバックアップを開く。

- A〜L列の構造を確認する。

- 影響行だけを復旧するか、必要に応じてシート全体を差し替える。

- GOOGLE_SHEET_IDを変更した場合はVercelを再デプロイする。

- 追加、一覧、更新が正常か確認する。

## 16.4 セッションを全失効する

第三者利用の疑い、端末紛失、Cookie漏えいの疑いがある場合:

- VercelのProduction SESSION_SECRETを新しいランダム値へ変更する。

- Productionを再デプロイする。

- 既存Cookieで保護画面へ入れないことを確認する。

- 新しいパスフレーズでログインする。

必要に応じてAPP_PASSPHRASE_HASHも更新する。

## 16.5 Google鍵を交換する

秘密鍵漏えいの疑いがある場合:

- Google Cloudで新しいサービスアカウント鍵を作成する。

- VercelとローカルのGOOGLE_PRIVATE_KEYを更新する。

- Previewで接続確認する。

- Productionを再デプロイし、接続確認する。

- 古い鍵をGoogle Cloudで無効化・削除する。

- Git履歴や共有先に鍵が残っていないか確認する。

## 16.6 トラブルシューティング

| 症状 | 主な確認点 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 401が続く | Cookie属性、署名鍵、有効期限 | SESSION_SECRETとCookie設定を確認 |
| Sheetsが403 | API有効化、共有先メール | サービスアカウントへ編集共有 |
| 秘密鍵エラー | 改行、開始・終了行 | \\n復元とVercel登録値を確認 |
| 429 | API呼び出し回数 | 常時取得を止め、読み取りをまとめる |
| 409 | version不一致 | 最新データを再取得して再編集 |
| 502 | Google APIまたは認証 | VercelログのrequestIdと分類コードを確認 |
| 日付が1日ずれる | UTC変換、端末依存 | Asia/Tokyoの共通関数を使用 |
| Previewが本番を書換 | 環境変数の対象環境 | PreviewのGOOGLE_SHEET_IDをDEVへ戻す |
| シート読込に失敗 | 列順、タブ名、ヘッダー | TasksとA〜L列を正しい構造へ戻す |

# 17. 最終Definition of Done

## 17.1 機能

☐ パスフレーズでログインし、90日間セッションを維持できる。

☐ 期日必須でタスクを追加、編集、完了、復元、削除できる。

☐ ダッシュボード、TODO ALL、今日まで、マトリクスが動作する。

☐ 優先度が緊急度と重要度から自動計算される。

☐ Google Sheetsへすべての変更が反映される。

## 17.2 品質

☐ TypeScript strictで型エラーがない。

☐ Lint、単体、結合、E2E、本番ビルドが成功する。

☐ PCとスマートフォンで操作できる。

☐ キーボード操作とドラッグ代替操作がある。

☐ エラー時に未保存であることと次の操作が分かる。

## 17.3 セキュリティ・運用

☐ 未認証で4画面とタスクAPIへアクセスできない。

☐ 秘密情報がブラウザ、Git、ログにない。

☐ PreviewとProductionのスプレッドシートが分離されている。

☐ 本番スプレッドシートが一般公開されていない。

☐ バックアップ、セッション失効、鍵交換、切り戻し手順を実施できる。

# 18. 参考資料

- Next.js — Installation

- Next.js — create-next-app

- Next.js — Route Handlers

- Next.js — Authentication Guide

- Next.js — Environment Variables

- Vercel — Deploying

- Vercel — Environments

- Vercel — Environment Variables

- Vercel — Git Integrations

- Google — OAuth 2.0 for Server to Server Applications

- Google Sheets API — Read & Write Cell Values

- Google Sheets API — Usage Limits