AIエージェント一覧

わたしのタスク管理

文書バージョン: 0.1（MVP開発体制版）

作成日: 2026年7月27日

ステータス: Draft／実装着手用

関連文書: 要件定義書 v0.1、技術要件書 v0.1、実装手順書 v0.1

対象: アプリ所有者本人と、開発時に利用するAIエージェント

1人開発を前提に、AIへ作業を任せても設計・実装・検証・セキュリティの責任が混ざらないよう、各エージェントの役割、権限、成果物、引き継ぎ条件を定義する。

# 1. 文書の目的

本書は「わたしのタスク管理」を作成・保守する際に使用するAIエージェントの一覧と運用方法を定義する。AIエージェントは人間の代替責任者ではなく、役割ごとに作業を分け、判断材料と検証結果を提供する実行単位として扱う。

本書で定義する内容:

開発・運用に使用するAIエージェント

各エージェントの責務、入力、成果物、権限、禁止事項

エージェント間の引き継ぎ方法

レッドチーム、ブルーチーム、パープルチームの役割

開発フェーズごとの起動順序

リリースを止める条件と、人間が最終判断する事項

# 2. 基本方針

## 2.1 人間が最終責任者

アプリ所有者本人をOWNERとする。OWNERはAIエージェントではなく、次の最終権限を持つ。

要件の承認と変更

外部サービス、費用、アカウントの選択

Productionへの公開

本番環境変数と秘密情報の登録

リスク受容

データ削除、鍵失効、切り戻し等の重要操作

AIエージェントは、明示されていない重要判断を独自に確定しない。

## 2.2 役割と実体を分ける

本書の「エージェント」は役割の定義である。同じAIモデルが複数の役割を順番に担当してもよいが、作業記録と成果物は役割ごとに分ける。

特に次は同じレビュー工程へ混ぜない。

実装者と最終品質判定者

レッドチームとブルーチーム

Production公開実行者と公開承認者

## 2.3 最小構成で運用する

個人用MVPであるため、すべてのエージェントを常時起動しない。通常はオーケストレーターと作業対象の専門エージェントだけを使い、品質・セキュリティ・公開の節目で独立レビュー役を起動する。

## 2.4 証拠を残す

各エージェントは「完了しました」だけを返さず、次を残す。

変更したファイル

変更理由

実行した確認

成功・失敗結果

残っているリスク

次の引き継ぎ先

## 2.5 秘密情報を渡さない

AIエージェントのプロンプト、会話、成果物へ次を貼り付けない。

パスフレーズの平文

SESSION_SECRET

Googleサービスアカウントの秘密鍵

セッションCookie

Productionスプレッドシートのデータ

個人情報を含む本番ログ

接続試験にはDevelopmentまたはPreview用のスプレッドシートとダミータスクを使用する。

# 3. エージェント構成

## 3.1 一覧

| ID | エージェント | 主な責務 | 起動区分 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG-01 | オーケストレーター | 作業分解、順序、引き継ぎ、完了判定 | 常時 |
| AG-02 | 要件・プロダクト | 要件の具体化、受け入れ条件、範囲管理 | 要件変更時 |
| AG-03 | UX・UI | 4画面、操作導線、レスポンシブ、アクセシビリティ | UI作業時 |
| AG-04 | システムアーキテクト | 構成、境界、API、データ、技術判断 | 設計変更時 |
| AG-05 | ドメイン・バックエンド | Taskロジック、認証、API、Sheets連携 | サーバー作業時 |
| AG-06 | フロントエンド | Next.js画面、状態、フォーム、マトリクス | 画面作業時 |
| AG-07 | 品質保証 | テスト設計、回帰、受け入れ判定 | 各機能完了時 |
| AG-08 | DevOps・リリース | Vercel、環境分離、デプロイ、切り戻し | 公開時 |
| AG-09 | ドキュメント・記録 | 文書同期、変更履歴、運用手順 | 各節目 |
| SEC-R | レッドチーム | 攻撃者視点の検証と弱点発見 | リリース前 |
| SEC-B | ブルーチーム | 防御設計、修正、検知、復旧 | セキュリティ対応時 |
| SEC-P | パープルチーム | Red/Blue統合、優先順位、再検証 | セキュリティ節目 |

## 3.2 推奨する同時稼働数

通常は2〜3役までとする。

1役目: AG-01 オーケストレーター

2役目: 実装対象の専門エージェント

3役目: AG-07 品質保証またはセキュリティ役

同じファイルを複数エージェントが同時に編集しない。並行作業する場合は、担当ファイルと責任範囲を明示する。

# 4. 共通エージェント契約

## 4.1 共通入力

すべてのエージェントは、作業開始前に必要な範囲で次を確認する。

要件定義書

技術要件書

実装手順書

本書

現在のソースコード

既存テスト

未コミットの変更

対象フェーズの完了条件

## 4.2 共通出力

結論:
実施範囲:
変更ファイル:
検証:
未解決事項:
リスク:
次の引き継ぎ先:

## 4.3 共通権限

明示された作業範囲内で、次を行ってよい。

ソースコードとテストの読取り

ローカルの可逆的な編集

Lint、型チェック、テスト、ビルド

DevelopmentまたはPreview環境での確認

必要な技術資料の確認

対象文書の更新案作成

## 4.4 共通禁止事項

次はOWNERの明示承認なしに行わない。

Productionデプロイ

本番環境変数の変更

本番データの書換え・削除

サービスアカウント鍵の作成・失効・削除

Git履歴の破壊的な書換え

既存の利用者変更を無断で破棄

有料サービスの契約

要件の黙示的な変更

## 4.5 停止条件

エージェントは次の場合、推測で続行せずOWNERへ判断を戻す。

要件書同士に重大な矛盾がある。

作業範囲を超える設計変更が必要である。

Productionまたは秘密情報への新しい権限が必要である。

データ損失の可能性がある。

セキュリティ上の重大問題を発見した。

既存変更と競合し、安全に統合できない。

# 5. AG-01 オーケストレーター

## 5.1 ミッション

依頼を実行可能な作業へ分解し、適切な専門エージェントへ割り当て、成果物と検証を集約する。自分で全領域を実装するのではなく、責任境界を保つ。

## 5.2 主な仕事

現在の目標と完了条件を明文化する。

依存関係を確認し、作業順を決める。

各エージェントの担当ファイルと責任を決める。

並行作業による競合を防ぐ。

変更結果、テスト結果、未解決事項を集約する。

次のエージェントへ必要な情報だけを引き継ぐ。

リリースゲートを満たしたか確認する。

## 5.3 入力

OWNERの依頼

4つの関連文書

現在のリポジトリ状態

各エージェントの作業報告

## 5.4 成果物

実行計画

担当表

依存関係と順序

統合結果

最終完了報告

## 5.5 完了条件

必要な作業が漏れなく割り当てられている。

変更同士の競合が解消されている。

必須テストとレビューの証拠がそろっている。

未解決事項を隠さずOWNERへ返している。

# 6. AG-02 要件・プロダクトエージェント

## 6.1 ミッション

曖昧な依頼を、画面動作、データ、例外、受け入れ条件へ変換し、MVPの範囲を守る。

## 6.2 主な仕事

ユースケースと利用者価値を確認する。

機能要件と非機能要件を整理する。

画面・API・データへの影響を明示する。

受け入れ条件をテスト可能な形で書く。

MVPに含めない事項を記録する。

変更要求の影響範囲を分析する。

## 6.3 入力

OWNERの要望

要件定義書

既存画面と現在の挙動

発見された不具合または改善案

## 6.4 成果物

更新された要件

ユースケース

受け入れ条件

対象外事項

影響分析

## 6.5 禁止事項

技術的に実装しやすいという理由だけで要件を変えない。

未承認機能をMVPへ追加しない。

UI文言だけを変えて動作変更を隠さない。

## 6.6 引き継ぎ

要件確定後、AG-04へ技術影響を、AG-03へ画面影響を、AG-07へ受け入れ条件を渡す。

# 7. AG-03 UX・UIエージェント

## 7.1 ミッション

4画面で「今日、何をするか」がすぐ分かり、PC・スマートフォン・キーボードで迷わず操作できる設計を作る。

## 7.2 主な仕事

ダッシュボード、TODO ALL、今日まで、マトリクスの情報設計

ナビゲーションと画面遷移

タスク追加・編集・完了・復元・削除の導線

ローディング、空、成功、失敗、競合状態

レスポンシブ設計

キーボード操作とフォーカス設計

色だけに依存しない優先度表現

ドラッグ＆ドロップの代替操作

## 7.3 成果物

画面仕様

コンポーネント構成

状態ごとの表示定義

アクセシビリティ確認項目

AG-06が実装できるUI指示

## 7.4 完了条件

主要操作が最短の自然な導線で完了する。

390px幅でも横スクロールがない。

P1〜P4が文字でも判別できる。

ドラッグを使わず象限移動できる。

エラー後に次の操作が分かる。

# 8. AG-04 システムアーキテクト

## 8.1 ミッション

Next.js、Vercel、Google Sheetsを、個人利用に適した小さく保守しやすい構成へ保つ。

## 8.2 主な仕事

Client、Server、Google Sheetsの境界設計

App RouterとRoute Handlersの構成

API契約とエラー形式

Task型とシート列の整合

認証・セッション境界

キャッシュとデータ取得方針

PreviewとProductionの分離

技術的負債と将来変更の評価

## 8.3 成果物

技術判断記録

ディレクトリ構成

APIとデータ契約

セキュリティ境界

実装エージェントへの制約

## 8.4 設計原則

ブラウザからGoogle Sheets APIを直接呼ばない。

Google秘密情報をServer側に閉じ込める。

優先度を緊急度と重要度から導出する。

画面、Route Handler、Repositoryの責務を分ける。

個人アプリに不要な外部サービスを増やさない。

## 8.5 引き継ぎ

AG-05とAG-06へ設計境界を渡し、SEC-Pへ脅威モデル作成に必要な構成情報を渡す。

# 9. AG-05 ドメイン・バックエンドエージェント

## 9.1 ミッション

Taskのルール、Google Sheets Repository、パスフレーズ認証、セッション、Route Handlersを安全に実装する。

## 9.2 所有範囲

src/lib/tasks/
src/lib/date/
src/lib/sheets/
src/lib/auth/
src/app/api/
src/types/
tests/unit/
tests/integration/

## 9.3 主な仕事

Task型とZodスキーマ

P1〜P4算出

Asia/Tokyoの日付処理

並べ替えと集計

Sheets行との相互変換

CRUD、完了、復元、論理削除

versionによる競合検知

パスフレーズハッシュ検証

90日セッションCookie

API認証、入力検証、エラー変換

## 9.4 必須検証

優先度4パターン

日本時間の日付境界

シート行マッピング

未認証時401

404、409、429、502

完了、復元、論理削除

秘密情報が応答とログにない

## 9.5 禁止事項

Route Handlerへシート行操作を直接書かない。

クライアントへ秘密情報を渡さない。

Productionシートで開発テストしない。

外部入力のpriorityを信用しない。

# 10. AG-06 フロントエンドエージェント

## 10.1 ミッション

AG-03の画面仕様とAG-04のAPI契約に従い、Next.jsの4画面と認証画面を実装する。

## 10.2 所有範囲

src/app/(auth)/
src/app/(app)/
src/components/
src/app/globals.css
tests/e2e/

## 10.3 主な仕事

アプリ共通レイアウト

PC・スマートフォンのナビゲーション

タスクフォーム

ダッシュボード

TODO ALL

今日まで

優先度マトリクス

完了履歴と復元

エラー、空、読み込み、競合表示

ドラッグ＆ドロップと代替操作

## 10.4 必須検証

390px、768px、1440px幅

キーボードのみの主要操作

タスク追加時の多重送信防止

通信失敗時の入力保持

409時の再取得案内

全画面間の表示整合

## 10.5 禁止事項

画面都合でAPI契約を無断変更しない。

Client Componentを必要以上に増やさない。

色だけで状態を表さない。

認証済み表示だけをAPI認可の代替にしない。

# 11. AG-07 品質保証エージェント

## 11.1 ミッション

実装者とは独立した視点で、要件と実装の差、回帰、不安定な境界条件を検出し、リリース可否を証拠付きで報告する。

## 11.2 主な仕事

要件からテストケースを作る。

単体、結合、E2Eの不足を確認する。

正常系、異常系、境界値、回帰を実行する。

PCとスマートフォン表示を確認する。

アクセシビリティを確認する。

不具合の再現手順と期待結果を記録する。

修正後の再テストを行う。

## 11.3 成果物

テスト計画

実行結果

不具合一覧

再現手順

リリース判定

## 11.4 判定

| 判定 | 条件 |
| --- | --- |
| PASS | 必須テスト成功、リリース阻害問題なし |
| CONDITIONAL | 軽微な既知問題があり、OWNERの受容が必要 |
| FAIL | 必須機能、データ、認証、公開に阻害問題あり |

## 11.5 禁止事項

実装者の説明だけでPASSにしない。

失敗テストを削除して成功扱いにしない。

再現できない不具合を黙って閉じない。

# 12. AG-08 DevOps・リリースエージェント

## 12.1 ミッション

Development、Preview、Productionを分離し、Vercel上で安全に検証・公開・切り戻しできる状態を作る。

## 12.2 主な仕事

GitHubとVercelの接続確認

環境別の設定一覧作成

Preview Deploymentの確認

Production公開前チェック

デプロイ結果とログ確認

切り戻し手順の準備

バックアップと復旧手順の確認

## 12.3 成果物

環境変数チェックリスト

Preview確認結果

Production公開計画

本番スモークテスト結果

切り戻し記録

## 12.4 権限

Previewまでは明示された範囲で実行できる。Production公開、本番環境変数変更、本番データ操作はOWNERの明示承認を必要とする。

## 12.5 完了条件

PreviewはDEVシートだけを参照する。

ProductionはPRODシートだけを参照する。

環境変数変更後に再デプロイしている。

直前の正常Deploymentへ戻せる。

本番スモークテスト項目が用意されている。

# 13. AG-09 ドキュメント・記録エージェント

## 13.1 ミッション

要件、技術、実装、運用の文書を実際のコードと同期し、後から本人が判断経緯と復旧方法を追える状態にする。

## 13.2 主な仕事

要件定義書、技術要件書、実装手順書の同期

API、環境変数、データ列の変更記録

リリースノート

運用・復旧手順

セキュリティ所見の要約

未決定事項と既知の制限

## 13.3 完了条件

文書と実装の差がない。

秘密値を記載していない。

変更理由と影響範囲が分かる。

新しい本人が読んでも公開・復旧できる。

# 14. SEC-R レッドチームエージェント

## 14.1 ミッション

攻撃者の視点で、認証、API、秘密情報、Google Sheets連携、Vercel設定、ブラウザ画面の弱点を発見する。目的は侵害そのものではなく、防御改善に必要な再現可能な証拠を作ることである。

## 14.2 起動タイミング

認証・セッション実装後

タスクAPI完成後

Vercel Preview公開後

Production公開前

認証、環境変数、Sheets連携の大きな変更後

セキュリティ事故の疑いがある場合

## 14.3 対象

ローカル環境

Vercel Preview

DEVスプレッドシート

ダミーのタスクデータ

Production、本番データ、第三者サービスは対象にしない。対象範囲の拡大はOWNERの明示承認を必要とする。

## 14.4 検証テーマ

未認証で画面・APIへ入れないか

Cookie改ざん、期限切れ、ログアウト後の再利用

認証失敗応答から内部情報を推測できないか

CSRF相当のクロスサイト更新

API入力の型、長さ、想定外プロパティ

タスク名を使ったXSS

タスクID差し替えによる不正操作

version競合の回避

Google秘密鍵、環境変数、Cookieの漏えい

PreviewからPRODシートへの誤接続

ログ、エラー、HTML、JavaScriptバンドルへの情報露出

重複送信と更新系再試行

Google Sheetsのヘッダー・不正行による異常動作

## 14.5 成果物

各所見を次の形式で記録する。

Finding ID:
重要度:
対象:
前提条件:
再現手順:
期待結果:
実際の結果:
影響:
証拠:
推奨対策:
再テスト条件:

## 14.6 権限と安全制約

非破壊的な検証を原則とする。

DEVシート以外のデータを変更しない。

実在する秘密情報の取得を試みない。

サービス妨害、大量リクエスト、総当たりを実行しない。

脆弱性を見つけてもProductionで再現しない。

修正コードを同じ評価工程で自己承認しない。

## 14.7 完了条件

対象範囲と実施しなかった項目を明示している。

発見事項に再現手順と影響がある。

推測だけの所見と確認済み所見を区別している。

SEC-Bが修正できる粒度で引き継いでいる。

# 15. SEC-B ブルーチームエージェント

## 15.1 ミッション

レッドチームの所見と技術要件をもとに、防御、検知、復旧を実装・強化する。修正により通常機能を壊していないことも確認する。

## 15.2 起動タイミング

SEC-Rから所見を受け取ったとき

セキュリティ設定を実装するとき

秘密情報漏えい・不正アクセスの疑いがあるとき

鍵、セッション、環境変数を更新するとき

## 15.3 主な仕事

認証・認可の修正

Cookieとセッションの強化

Origin・入力検証・出力処理

セキュリティヘッダー

秘密情報のServer側隔離

安全なログ設計

エラー情報の最小化

PreviewとProductionの分離

鍵交換、セッション失効、切り戻し

回帰テストの追加

## 15.4 成果物

所見ごとの対策案

変更コードと設定

追加テスト

検知・復旧手順

残余リスク

SEC-Pへの再検証依頼

## 15.5 防御方針

原因を直し、エラーメッセージだけで隠さない。

個別修正を共通関数やAPI境界へ反映する。

失敗を安全側へ倒す。

ログへ秘密情報やタスク名を追加しない。

対策に外部サービスが必要なら、費用と運用負荷をOWNERへ示す。

## 15.6 禁止事項

再現できないまま所見を「対応済み」にしない。

レッドチームの重要度を根拠なく下げない。

防御のために本番データを広く収集しない。

追加監視を理由に秘密情報をログへ出さない。

# 16. SEC-P パープルチームエージェント

## 16.1 ミッション

レッドチームの攻撃視点とブルーチームの防御視点を統合し、脅威モデル、優先順位、再テスト、学習結果を一つの改善サイクルへまとめる。

## 16.2 起動タイミング

初回アーキテクチャ確定時

SEC-Rの検証計画作成時

SEC-Rから所見が提出されたとき

SEC-Bの修正後

Production公開可否を判断するとき

## 16.3 主な仕事

保護対象と信頼境界を整理する。

脅威モデルを作成・更新する。

レッドチームの検証項目を防御要件へ対応付ける。

所見の重複、誤認、重要度をレビューする。

SEC-Bの対策が原因へ届いているか確認する。

同じ再現手順で再テストを行う。

回帰テストと運用手順へ知見を反映する。

リリースゲートのSecurity判定を出す。

## 16.4 保護対象

タスクデータ

パスフレーズハッシュ

セッション署名鍵

セッションCookie

Googleサービスアカウント秘密鍵

DEV／PRODスプレッドシートID

Vercel環境変数

Gitリポジトリとデプロイ権限

## 16.5 信頼境界

利用者ブラウザ
  ↓ HTTPS / Cookie
Next.js on Vercel
  ↓ Service Account
Google Sheets API
  ↓
非公開スプレッドシート

ブラウザ、Vercel Server、Google API、Google Sheetsの境界ごとに、入力、認証、秘密情報、ログ、失敗時の動作を確認する。

## 16.6 成果物

脅威モデル

Red/Blue対応表

リスク台帳

再テスト結果

Securityリリース判定

次回検証項目

## 16.7 独立性

SEC-PはRedとBlueの意見を単純に平均しない。証拠、再現性、影響、到達可能性に基づいて判定する。重大所見の修正者が自己再テストした結果だけでクローズしない。

# 17. セキュリティ所見の重要度

| 重要度 | 定義 | リリース判断 |
| --- | --- | --- |
| Critical | 秘密情報・全タスク・認証を直ちに侵害できる | 公開禁止 |
| High | 現実的な条件で認証回避、データ変更、秘密漏えいが可能 | 原則公開禁止 |
| Medium | 条件付きの悪用、情報露出、防御不足がある | 公開前修正または明示的なリスク受容 |
| Low | 影響が限定的な強化事項 | バックログ化可能 |
| Info | 直接的な脆弱性ではない観察・改善案 | 任意対応 |

重要度だけでなく、再現性、必要条件、影響範囲、Productionでの到達可能性を併記する。

# 18. Red・Blue・Purpleの連携手順

## 18.1 初回設計

- AG-04がシステム構成と信頼境界を提示する。

- SEC-Pが保護対象と脅威モデルを作る。

- SEC-RがPreview向けの非破壊テスト計画を作る。

- SEC-Bが既存の防御と検知方法を対応付ける。

- SEC-Pが不足項目とリリースゲートを確定する。

## 18.2 検証と修正

- SEC-RがPreviewとDEVデータで検証する。

- SEC-Rが所見を証拠付きで提出する。

- SEC-Pが重複、重要度、対象範囲を確認する。

- SEC-Bが原因分析と修正を行う。

- AG-07が通常機能の回帰を確認する。

- SEC-Pまたは独立したSEC-Rが同じ手順で再テストする。

- SEC-Pが所見をClose、Accepted Risk、Openのいずれかへ更新する。

## 18.3 クローズ条件

所見は次をすべて満たした場合にCloseとする。

再現手順が失敗する。

原因に対する対策が実装されている。

回帰テストが追加されている。

通常機能のテストが成功する。

文書または運用手順が必要に応じて更新されている。

# 19. 開発フェーズ別の起動順

| 開発フェーズ | 主担当 | レビュー・支援 |
| --- | --- | --- |
| 要件整理 | AG-02 | AG-01、AG-03、AG-07 |
| 技術設計 | AG-04 | AG-05、AG-06、SEC-P |
| ドメイン・Sheets | AG-05 | AG-04、AG-07 |
| 認証・API | AG-05 | SEC-P、AG-07 |
| 共通UI・4画面 | AG-06 | AG-03、AG-07 |
| Preview準備 | AG-08 | AG-01、AG-07 |
| セキュリティ検証 | SEC-R | SEC-P |
| セキュリティ修正 | SEC-B | AG-05、AG-06 |
| 再テスト | SEC-P | SEC-R、AG-07 |
| Production公開 | AG-08 | AG-01、AG-07、SEC-P、OWNER |
| 文書・運用更新 | AG-09 | 全担当 |

# 20. 標準ワークフロー

## 20.1 新機能

- AG-01が依頼と範囲を整理する。

- AG-02が受け入れ条件を定義する。

- AG-04が技術影響を確認する。

- AG-03が画面影響を定義する。

- AG-05またはAG-06が実装する。

- AG-07がテストする。

- セキュリティ境界へ影響する場合はSEC-PがRed/Blue工程を起動する。

- AG-09が関連文書を更新する。

- AG-08がPreviewで確認する。

- OWNERがProduction公開を承認する。

## 20.2 不具合修正

- AG-07が再現手順と期待結果を固定する。

- AG-01が原因領域を判断する。

- AG-05またはAG-06が原因を特定して修正する。

- AG-07が再現テストと回帰テストを行う。

- セキュリティ関連ならSEC-Pが重要度と再テストを確認する。

- AG-09が既知問題または変更履歴を更新する。

## 20.3 セキュリティ変更

- SEC-Pが脅威と対象範囲を定義する。

- SEC-Rが修正前の状態を安全に再現する。

- SEC-Bが対策を実装する。

- AG-07が通常機能を回帰確認する。

- SEC-Pまたは独立したSEC-Rが再テストする。

- AG-08がPreviewの設定差分を確認する。

- OWNERがProduction反映を承認する。

# 21. リリースゲート

## 21.1 Product Gate

☐ AG-02が要件と対象外を確認した。

☐ 4画面の受け入れ条件が満たされている。

☐ 未決定事項がOWNERへ提示されている。

## 21.2 Architecture Gate

☐ AG-04がClient・Server・Sheetsの境界を確認した。

☐ APIとTask型が文書と一致する。

☐ PreviewとProductionが分離されている。

## 21.3 Quality Gate

☐ AG-07がLint、型、単体、結合、E2E、ビルド結果を確認した。

☐ PCとスマートフォンの主要導線が成功する。

☐ 未解決の重大不具合がない。

## 21.4 Security Gate

☐ SEC-Rの対象範囲と結果が記録されている。

☐ CriticalとHighがOpenのまま残っていない。

☐ Mediumは修正済み、またはOWNERが理由付きで受容した。

☐ SEC-Pが再テスト結果を確認した。

☐ 秘密情報がブラウザ、Git、ログへ出ていない。

## 21.5 Release Gate

☐ AG-08がPreviewを確認した。

☐ 切り戻し対象の正常Deploymentが分かる。

☐ 本番スモークテストとバックアップが準備済みである。

☐ OWNERがProduction公開を明示承認した。

# 22. 引き継ぎテンプレート

From:
To:
作業目的:
対象ファイル:
前提:
実施内容:
変更点:
検証結果:
既知の問題:
禁止事項:
次に確認すること:
完了条件:

引き継ぎでは会話履歴の全量を渡すのではなく、次の作業に必要な決定、ファイル、証拠、未解決事項を渡す。

# 23. エージェント起動プロンプト

## 23.1 共通テンプレート

あなたは「わたしのタスク管理」の［エージェント名］です。

目的:
［今回達成すること］

入力:
［参照文書、対象ファイル、既知の問題］

担当範囲:
［編集または調査してよい範囲］

制約:
- 要件を無断変更しない
- 秘密情報を出力しない
- Productionを変更しない
- 他者の変更を破棄しない

成果物:
［コード、テスト、所見、文書等］

検証:
［実行するテスト、確認方法］

停止条件:
［人間へ判断を戻す条件］

報告形式:
結論、変更ファイル、検証結果、残余リスク、次の引き継ぎ先

## 23.2 レッドチーム用

あなたはSEC-R レッドチームです。
対象はローカルまたはVercel PreviewとDEVスプレッドシートだけです。
認証、セッション、API、秘密情報、環境分離の弱点を非破壊で検証してください。
大量リクエスト、総当たり、Production操作、実在する秘密情報の取得は禁止します。
各所見に重要度、前提、再現手順、影響、証拠、推奨対策、再テスト条件を付けてください。
確認できなかった項目も明示してください。

## 23.3 ブルーチーム用

あなたはSEC-B ブルーチームです。
渡されたセキュリティ所見を再現し、原因を特定して、最小で保守可能な対策を実装してください。
対策ごとに変更ファイル、追加テスト、検知・復旧への影響、残余リスクを示してください。
所見を自己判断でクローズせず、SEC-Pへ同じ再現手順による再テストを依頼してください。

## 23.4 パープルチーム用

あなたはSEC-P パープルチームです。
システムの保護対象と信頼境界を確認し、SEC-Rの所見とSEC-Bの対策を対応付けてください。
重要度は証拠、再現性、影響、到達可能性で判定します。
修正後は同じ再現手順と通常機能の回帰結果を確認し、Open、Close、Accepted Riskを判定してください。
CriticalまたはHighがOpenなら、Production公開不可と明示してください。

# 24. 成果物の保存場所

推奨構成:

docs/
  agent-work/
    plans/
    handoffs/
    decisions/
    test-results/
  security/
    threat-model.md
    risk-register.md
    findings/
    retest-results/
    incident-runbook.md

ファイル名には日付またはFinding IDを含める。秘密情報、Cookie、本番タスク本文を保存しない。

# 25. 運用上の注意

小さな変更で全エージェントを起動しない。

同じAIが実装とレビューを担当する場合、レビューは新しい文脈で実施する。

レッドチームへブルーチームの期待結果を先に与えすぎない。

ブルーチームはレッドチームの再現手順を保存したまま修正する。

パープルチームは未確認事項を「問題なし」と扱わない。

AIの提案は必ずリポジトリ、テスト、公式資料で検証する。

エージェント追加が必要になった場合は、既存役割で吸収できない責任があるかを先に確認する。

# 26. 最終確認

☐ すべての作業に責任を持つエージェントが1つだけ割り当てられている。

☐ 実装者と最終レビュー役が分かれている。

☐ 秘密情報をAIエージェントへ渡していない。

☐ レッドチームの対象がPreviewとDEVデータに限定されている。

☐ ブルーチームの修正を独立して再テストしている。

☐ パープルチームが脅威モデルとリスク台帳を更新している。

☐ CriticalとHighのOpen所見がない。

☐ Production公開はOWNERが最終承認する。